برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای سال مالی 1399 پروژه ذخایر استراتیژیک غله جات

|  |  |
| --- | --- |
| **شماره** | **برنامه ها و یا فعالیت‌های پلان شده** |
| 1 | تکمیل نمودن پروسه تدارکاتی امور ساختمانی سیلوهای کندهار و هرات |
| 2 | آغاز کار ساختمانی سیلوهای کابل، کندهار و هرات |
| 3 | مشخص نمودن موقعیت زمین جهت اعمار سیلوها بلخ، بغلان و گدام بدخشان |
| 4 | تکمیل نمودن طرزالعملهای برای تدارک، تذخیر و توزیع گندم |
| 5 | دایر نمودن سومین جلسه کمیته رهبری |