**فعالیت های پلان شده پروژه PARBSP در سال (۱۳۹۹)**

* 20 فیصد کارهای متباقی NCB03 در سال 1399 تکمیل خواهد گردید.
* کارهای عملی ساختمانی NCB02, NCB04, NCB05 در سال 1399 هجری شمسی 95 در صد تکمیل خواهد گردید و نیز 50% کارهای ساختمانی NCB06 در همین سال تکمیل میگردد.
* کارهای ساختمانی NCB07 40 در صد تکمیل خواهد گردید.
* ایجاد 287 انجمن آبیاری و تریننگ دهاقین در ساحه تحت پوشش.
* احداث 6 قطعه نمایشی در سه ولایت بدخشان، کندز و تخار.
* ایجاد 21 آبریزه در ولایت های تخار، بدخشان و کندز در حدود 70 در صد تکمیل خواهد گردید.
* آموزش 2700 تن از دهاقین در بخش تنظیم آب در مزرعه در همین سال تکمیل میگردد.