**گزارش مختصر فعالیت ودستاورد های سکتور زراعت در سال 1399**

**معرفی مختصر ریاست زراعت ولایت بلخ :**

ریاست زراعت, آبیاری و مالداری ولایت بلخ یک اداره مسلکی ودهقان محور میباشد که برای انکشاف سکتور زراعت ومالداری با تمام اقشار جامعه مطابق چهار برنامه استراتیژیک وزارت زراعت (**تنظیم منابع طبیعی وآبیاری ، تولید حاصلدهی وحاصلخیزی ، احیای اقتصاد زراعتی و ریفورم و تغیر مدیریت** ) فعالیتهای خویش را در 14 ولسوالی و همچنان در بندر حیرتان در همآهنگی مستقیم با مقام محترم ولایت بلخ تنظیم و به پیش میبرد که بطور تخمینی سالانه بیشتر از 250.000 دهقان ومالدار اعم زنان ومردان بطور مستقیم از عرضه خدمات این اداره مستفید میگردند.

**دورنمــــــا :**

کاهش فقر، کشت محصولات مشروع و قانونی وایجاد امنیت غذایی ، تغذیه ، و رشد متوازن اقتصادی از طریق زراعت ومالداری که منتج به ثبات و تقویه اقتصاد ملی کشور گردد .

**ماموریــــــت :**

 تقویت و افزایش محصولات زراعتی ومالداری باکیفیت از طریق تحقیق و ترویج تکنالوژی های معاصر، حمایت محصولات محلی با توجه به اقلیم و خاک هر محل و متنوع سازی محصولات با درنظرداشت معیارهای بازارهای محلی ، منطقوی و بین المللی بخاطر دسترسی به امنیت غذایی ، تغذیه و رشد اقتصاد پایدار .

**اهداف :**

* ایجاد زمینه مناسب برای رشد و انکشاف زراعت ومالدرای
* تحقیق و معرفی تکنالوژی های معاصر زراعتی ومالداری
* افزایش دسترسی مطمین دهاقین ومالداران به عوامل تولید باکیفیت و بازار.
* تنظیم منابع طبیعی با حساسیت تغیر اقلیم
* بهبود امنیت غذایی و تغذیه
* اصلاحات نهادی وارتقای ظرفیت که جوابگوی نیازمندی های کشور باشد
* حفاظت در برابر خطرات ناشی از هجوم، ورود، استقرار و انتشار آفات وامراض نباتی وحیوانی

**ساختار تشکیلات ریاست زراعت ،آبیاری ومالداری ولایت بلخ در سال 1399**

**کارمندان مرکز ( 205 ) نفر**

**کارمندان ولسوالی ها (138 ) نفر**

**مجموع کارمندان به تعداد( 433) نفر**

 از جمله (**343)**تن آنها کارمندان خدمات ملکی بست های **2 – 3 – 4 – 5 - 6** و **99** تن آنها کارکنان خدماتی در بست های **7 و 8** مرکز ریاست و ولسوالی های 14 گانه این اداره ایفائ وظیفه میکنند .

**بودجه عادی وانکشافی و میزان مصرف سال 1399**

|  |
| --- |
| **بودجه عادی** |
| **تخصیص واصله** | **مصارفات** | **فیصدی مصرف** |
| **48073507** | **48010873** | **99.86%** |

|  |
| --- |
| **بودجه انکشافی** |
| **تخصیص واصله** | **مصارفات** | **فیصدی** |
| **39737109** | **33220694** | **83%** |

 نوت : از مجموع بودجه انکشافی (%17) فیصدآن صرفه جویی شده است .

**فعالیت ها و دست آورد های پروژه های انکشافی سال مالی 1399**

1. پروژه های انکشافی اختیاری
2. برنامه ها وپروژه های انکشافی غیراختیاری ( وزارت زراعت )
3. **پروژه طرح مدیریت محصولات زراعتی افغانستان**
4. پروژه ها وفعالیت های سازمانها وموسسات ملی وبین المللی در سکتور زراعت

1**-پروژه های انکشافی اختیاری سال مالی 1399**

**در25 پروژه مبلغ ( 39737109) افغانی به ولایت بلخ انتقال و مبلغ (33200694) افغانی آن به مصرف** **رسیده است:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ملاحظات | فیصدی پیشرفتکار | **فیصدی مصارف** | **بیلانس** | **مصارف شده** | **بودجه منظور شده** | **اسم پروژه** | **شماره** |
|  | **100%** | **98%** | 28680 | 1970070 | 1998750 | **توسعه باغداری مراقبت فارم تحقیقات زراعتی**  | **1** |
|  | **100%** | **100%** | 1 | 6422278 | 6422279 |  **فارم تحقیقات در مناطق خشک**  | **2** |
|  | **100%** | **96%** | 65066 | 1720134 | 1785200 | **انتقال و مصارف عملیاتی تفتیش مزرعه**  | **3** |
|  | **100%** | **99%** | 11473 | 1147840 | 1159313 | **کمپاین واکسین بروسلوز وتب کانگو**  | **4** |
|  | **100%** | **100%** | 1500 | 1098500 | 1100000 | **مجادله علیه افات و ایجاد مکتب مزرعه** | **5** |
|  | **100%** | **59%** | 2168556 | 3135000 | 5303556 | **تنظیم همه جانبه علفچر به اشتراک جوامع ملی** | **6** |
|  | **100%** | **84%** | 1011730 | 5318062 | 6329792 | **برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه** | **7** |
|  | **100%** | **98%** | 6540 | 402010 | 408550 | **تهیه و توزیع تخم بذری شالی وایجاد 70 قطعه شالی** | **8** |
|  | **100%** | **98%** | 2800 | 176400 | 179200 | **مصارف قطعات نمایشی گندم ایجاد 28 قطعه نمایش گندم** | **9** |
|  | **100%** | **100%** | 0 | 993730 | 993730 | **خریداری مواد خوراکه حیوانی** | **10** |
|  | **100%** | **90%** | 102065 | 1007338 | 1109403 | **اعمار چتر بهاری فارم قره قل** | **11** |
|  | **100%** | **100%** | 0 | 466400 | 466400 | **تهیه پیاز زعفران بسته زراعتی کود ادویه 20 قطعه** | **12** |
|  | **100%** | **78%** | 407147 | 1484824 | 1891971 | **ترمیم قعطن فارم قره قل** | **13** |
|  | **100%** | **98%** | 74416 | 4189518 | 4263934 | **اعمار یک باب گدام علوفه** | **14** |
|  | **100%** | **81%** | 453523 | 1963377 | 2416900 | **حفر چاه عمیق درفارم قرقل** | **15** |
|  | **100%** | **0%** | 412500 | 0 | 412500 | **کشت پخته و زعفران** | **16** |
|  | **100%** | **22%** | 586156 | 170825 | 756981 | **اعمار یک باب ذخیره آب و ترمیم ابخوره درفارم قرهقل** | **17** |
|  | **0** | **0%** | 362000 | 0 | 362000 | **پخته و زعفران** | **18** |
|  | **100%** | **82%** | 51407 | 248593 | 300000 | **مصارف عملیاتی پروژه محصولات زراعتی** | **19** |
|  | **100%** | **16%** | 390000 | 78000 | 468000 | **استخدام کارمندان جهت احیا و حفاظت جنگلات و علفچر** | **20** |
|  | **100%** | **89%** | 51585 | 424065 | 475650 | **نباتات تلیی و خریداری وسال جواز خانه** | **21** |
|  | **100%** | **76%** | 70320 | 229680 | 300000 | **کنترول پروژه ها مصارف عملیاتی پروژه محصولات زراعتی** | **22** |
|  | **100%** | **99%** | 1150 | 298850 | 300000 | **احداث کنکوسیون میوه جات درفارم تحقیقات** | **23** |
|  | **100%** | **58%** | 177800 | 255200 | 433000 | **کرم قطع کننده ریشه خوار** | **24** |
| **وقایه از کورنا یونت تریجی** | **0** | **0%** | 100000 | 0 | 100000 | **خریداری لوازم دفتر در ولسوالی ها (لوازم بهداشتی** | **25** |
|  |  | **83%** | **6536415** | **33200694** | **39737109** | **میزان عمومی** |  |

**2-پروژه ها وبرنامه های غیر اختیاری ( وزارت زراعت )**

 در ولایت بلخ در چهار برنامه پروژه بزرگ وزارت زراعت فعالیت دارد که شامل پروژه های ذیل میگردد :

1. **پروژه طرح مدیریت محصولات زراعتی افغانستان :**

این پروژه از طریق برنامه باغداری ومالداری NHLP مدیریت میگردد وتطبیق کننده پروژه شورای انکشافی ولسوالی ها میباشد .

این پروژه ها بشکل اضطراری با شیوع ویریوس کوید 19 که کشور های همسایه اجازه صادرات محصولات زراعتی افغانستان را مانع شدند و جهت جلوگیری از فاسد شدن محصولات زراعتی بتعداد ( 618) پروژه در 14 ولسوالی ولایت بلخ تطبیق گردید :

1. کشمش خانه ها بتعداد( 145)باب فی باب مبلغ (413850) افغانی و قیمت مجموعی(60008250 ) میلیون افغانی که 90% سهم وزارت زراعت و 10% سهم دهقان میباشد
2. ذخیره گاه پیاز به تعداد( 300 ) باب فی باب مبلغ ( 492338 ) افغانی و قیمت مجموعی( 147701400 ) میلیون افغانی که 90% سهم وزارت زراعت و 10% سهم دهقان میباشد
3. گاه کچالو بتعداد( 90 ) باب فی باب مبلغ (615513) افغانی و قیمت مجموعی (55396170 ) میلیون افغانی که 90% سهم وزارت زراعت و 10% سهم دهقان میباشد
4. سردخانه های صفر انرژی به تعداد ( 18) باب فی باب مبلغ( 2622774 ) افغانی و قیمت مجموعی ( 47209932) میلون افغانی که 90% سهم وزارت زراعت و 10% سهم دهقان میباشد
5. دستگاه خشک کننده میوه جات وسبزیجات به تعداد (65) پایه فی پایه مبلغ( 140000) افغانی وقیمت مجموعی ( 9100000 ) افغانی که 90% سهم وزارت زراعت و 10% سهم دهقان میباشد

**قیمت مجموعی این پروژه ها بالغ بر( 319.415.752 ) ملیون افغانی میگردد که توسط شورا های انکشافی در قریجات تطبیق میگردد .**

1. پروژه ( پروژه ملی باغداری ومالداری NHLP ) با بودجه مبلغ **(51898961)** افغانی در 14 ولسوالی ولایت بلخ دربخش های ایجاد باغات جدید، احداث فارمهای ماهی پروری،ایجادسبزخانه ها،باغچه های خانگی،احداث باغات پسته،احیای مجدد باغ های کهنه فعالیت نموده است.
2. برنامه ( زیرساخت های مارکیت زراعتAMIP) اعمار یک باب مسلخ مجهزالاسباب به قیمت ( **6000000** )دالر – که روزانه دریک شفت کاری ظرفیت ذبح وپروسس تعداد(100) راس گاو و (300) راس بزوگوسفند را داشته ، در ساحه دشت شور ولسوالی نهرشاهی موقعیت داردکار ساختمان آن تکمیل گردیده وصرف کار نصب ومنتاژ یک تعداد ماشین آلات آن جریان دارد که عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد .
3. برنامه ( حمایت از برنامه دارای اولویت ملی (CLAP - SNAP2) - با بودجه مبلغ **(108425676)** افغانی دربخش اعمار (5 ) کانال های آبیاری، توزیع وسایل زراعتی وآموزش دهاقین در ولسوالی های نهرشاهی، دهدادی ، بلخ ،شولگره ،دولت آباد و خلم فعالیت مینماید .

برنامه (انکشاف زراعت ومالداری (CLAP )- با بودجه مبلغ **(147198862)** افغانی دربخش اعمار(6 )کانال آبیاری درولسوالی های ، دهدادی ، دولت آباد و بلخ فعالیت مینماید .

 **کانال های آبیاری برنامه های(SNapp2) و(CLAP)**

1-اعمار کانال آبیاری چهل گزی قریه چهل گزی ولسوالی دهدادی به طول (4000) متر، ساحه تحت پوشش(520) هکتار، به تعداد(2640) مستفیدین به ارزش (15404107) افغانی توسط برنامه (CLAP) تکمیل گریده است.

2-اعمار کانال آبیاری نوجوی قریه پشت باغ ولسوالی دهدادی به طول (1500) متر، ساحه تحت پوشش(237) هکتار، به تعداد(2400) مستفیدین به ارزش (6357727) افغانی توسط برنامه (SNapp2) تکمیل گریده است.

3-اعمار کانال آبیاری بابه کهنه حسین خیل قریه حسین خیل ولسوالی دهدادی به طول (7086) متر، ساحه تحت پوشش(717) هکتار، به تعداد(2000) مستفیدین به ارزش (20760000) افغانی توسط برنامه (CLAP) تکمیل گریده است.

4-اعمار کانال آبیاری لنگرخانه خوردقریه لنگرخانه ولسوالی نهرشاهی به طول (5979) متر، ساحه تحت پوشش(719) هکتار، به تعداد(2800) مستفیدین به ارزش (24705354) افغانی توسط برنامه (SNapp2) تکمیل گریده است.

5-اعمار کانال آبیاری بابه قشقار قریه بابه قشقار ولسوالی دهدادی به طول (3085) متر، ساحه تحت پوشش(340) هکتار، به تعداد(1610) مستفیدین به ارزش (9877740) افغانی توسط برنامه (SNapp2) تکمیل گریده است.

6-اعمار کانال آبیاری وچه ونه قریه وچه ونه ولسوالی چهاربولک به طول (11834) متر، ساحه تحت پوشش(1322) هکتار، به تعداد(8983) مستفیدین به ارزش (55549749) افغانی توسط برنامه (SNapp2) فعلآ متوقف می باشد.

7-اعمار کانال آبیاری شورستان قریه بابه کهنه ولسوالی دهدادی به طول (2140) متر، ساحه تحت پوشش(229) هکتار، به تعداد(3500) مستفیدین به ارزش (5695970) افغانی توسط برنامه (SNapp2) تکمیل گریده است.

8-اعمار کانال آبیاری پای مشهد افغانیه قریه پای مشهد ولسوالی دولت آباد به طول (6050) متر، ساحه تحت پوشش(557) هکتار، به تعداد(3500) مستفیدین به ارزش (23625752) افغانی توسط برنامه (CLAP) که کارآن درحدود (60%) پیشرفته است.

9-اعمار کانال آبیاری میدان قریه دیوالی میدان ولسوالی بلخ به طول (13755) متر، ساحه تحت پوشش(1285) هکتار، به تعداد(4900) مستفیدین به ارزش (48157103) افغانی توسط برنامه (CLAP) که کار آن درحدود (30%) پیشرفته است.

10-اعمار کانال آبیاری یخدان قریه یخدان ولسوالی دولت آباد به طول (7420) متر، ساحه تحت پوشش(643) هکتار، به تعداد(2600) مستفیدین به ارزش (27855642) افغانی توسط برنامه (CLAP) که کار آن درحدود (30%) پیشرفته است.

11-اعمار کانال آبیاری جرگه قریه مرکزدهدادی ولسوالی دهدادی به طول (3809) متر، ساحه تحت پوشش(402) هکتار، به تعداد(3500) مستفیدین به ارزش (11396258) افغانی توسط برنامه (CLAP) که کار آن تازه آغاز گردیده است .

مجموع 11 کانال آبیاری که در ولسوالی های نهرشاهی ، دهدادی ، بلخ ، دولت آباد وچهاربولک به طول(66651) متر، ساحه تحت پوشش(6971) هکتار، به تعداد(38433) مستفیدین وبه ارزش مجموعی (249385402) افغانی که ازجمله 5 کانال درحال تطبیق قراردارد .

**اجناس ووسایل توزیع شده توسط برنامه محترم (SNaPP2)**

* توزیع (30) کیلوگرام تخم اصلا شده بادنجان رومی، (150) کیلوگرام بامیه، (100) کیلوگرام پیاز،(400) کیلوگرام نخود برای (200) دهقان به ارزش (337000) افغانی درولسوالی های نهرشاهی،دهدادی،بلخ، شولگره،خلم ودولت آباد برای یجاد فطعات نمایشی .
* توزیع (3200) کیلوگرام تخم محلی شالی برای (200) تن دهقان به ارزش (256000) افغانی درولسوالی شولگره جهت ایجاد قطعات نمایشی شالی.
* توزیع (1200) کیلوگرام تخم اصلا شده پنبه برای (150) تن دهقان به ارزش (165600) افغانی درولسوالی های نهرشاهی، دهدادی، بلخ،دولت آباد وشولگره جهت ایجاد قطعات نمایشی پنبه.
* توزیع (7250) کیلوگرام تخم اصلا شده گندم کابل 13 برای (290) تن به ارزش (
* توزیع بسته های زراعتی شامل هفت قلم برای (80) تن دهقان به ارزش (475200) افغانی درولسوالی های نهرشاهی، دهدادی، بلخ،دولت آباد وشولگره.
* توزیع وسایل ترمیم تراکتوربرای (25) تن اشتراک کننده برنامه آموزشی به ارزش (496250) افغانی درولسوالی های نهرشاهی ودهدادی.
* توزیع وسایل پرورش سمارق صدفی برای (10) گروپ خانم های زراعت پیشه به ارزش (489350) افغانی .
* توزیع بسته های جمع آوری وعملیات بعداز رفع حاصل نبات هنگ وپنبه برای (200) تن دهقان به ارزش (986900) افغانی .
* تقویه یک باب فارم تولید ی گوشت وتخم بودنه وهمچنان یکباب سبزخانه سبزیجات غیر فصلی ازطریق سرمایه گزاری مشترک (30%) سهم مستفیدین و(70%) سهم برنامه به ارزش(855434) افغانی درولسوالی دهدادی وبلخ.

**تدویر برنامه های آموزش که از طرف دفترمحترم SNPP2 برای دهاقین صورت گرفته است**

* تطبیق برنامه آموزشی یک روزه تحت عنوان مدیریت همه جانبه آفات (IPM) برای (50) تن دهقان مرد به ارزش (10400) افغانی درولسوالی بلخ.
* تطبیق برنامه آموزشی دو روزه تحت عنوان کشت معیاری شالی به شکل قطار برای (200) تن دهقان مرد به ارزش (83200) افغانی درولسوالی شولگره.
* تطبیق برنامه آموزشی دو روزه تحت عنوان زنجیره ارزش نباتات گندم برای (60) تن دهقان مرد به ارزش (38800) افغانی درولسوالی نهرشاهی.
* تطبیق برنامه آموزشی دو روزه تحت عنوان زنجیره ارزش سبزیجات برای (60) تن دهقان مرد به ارزش (38800) افغانی درولسوالی نهرشاهی.
* تطبیق برنامه آموزشی دو روزه تحت عنوان زنجیره ارزش نبارزش باغداری برای (60) تن دهقان مرد به ارزش (25600) افغانی درولسوالی دولت آباد.
* تطبیق برنامه آموزشی یک روزه تحت عنوان تکنالوژی پس از برداشت برای (60 ) تن دهقان به ارزش (26400 ) افغانی در ولسوالی بلخ .
* تطبیق برنامه آموزشی دو روزه کمپوست سازی برای (240) تن دهقان ( 120 تن مرد و 120 تن زن ) به ارزش (123488) افغانی در ولسوالی های نهرشاهی ، دهدادی ، بلخ ، شولگره ، خلم و دولت آباد .
* تطبیق برنامه آموزشی یک روزه تحت عنوان مدیریت باغ برای (875) تن دهقان باغدار به ارزش (190000) افغانی در ولسوالی های نهرشاهی ، دهدادی بلخ ، شولگره ، خلم و دولت آباد.
* تطبیق برنامه آموزشی یک روزه تحت عنوان کشت معیاری نبات گندم ، شالی پنبه ، و سبزیجات روش های آبیاری کنترول امراض و آفات و امراض نباتی و روش جمع آوری برای (3000) تن دهقان (1950)تن مرد و 1050 تن زن ) به ارزش (479160) افغانی در ولسوالی های نهرشاهی ، دهدادی ، بلخ ، شولگره ، خلم و دولت آباد .
* تطبیق برنامه آموزشی دو روزه تحت عنوان پرورش سمارٌق صدفی برای (120) تن خانم به ارزش (52300) افغانی در ولسوالی های نهرشاهی ، دهدادی ، بلخ و خلم .
* تطبیق برنامه آموزشی 15 روزه تحت عنوان آموزش مسلکی ماشین آلات زراعتی ( ترمیم تراکتور های دو تایره و چهار تایره ) برای 25 تن جوان فارغ رشته زراعت به ارزش (263800) افغانی در ولسوالی های نهرشاهی و دهدادی .
* تطبیق برنامه آموزشی یک روزه با عنوان تهیه بستر کشت و عملیات بذر برای (100)تن دهقان به ارزش (20800) افغانی در ولسوالی های شولگره ، بلخ و دهدادی .
* تطبیق برنامه آموزشی دو روزه با عنوان ایجاد قوریه معیاری برای (100) تن قوریه دار / باغدار به ارزش (78400) افغانی در ولسوالی های نهرشاهی و دهدادی .
* تطبیق ورگشاپ آموزشی 4 روزه در بخش مراحل برداشت و عملیات بعد از رفع حاصل نبات پنبه و هنگ برای (150) تن دهاقین پنبه کار و (50) تن دهاقین هنگ کار در ولسوالی های نهرشاهی ، دهدادی ، بلخ، خلم ، دولت آباد و شولگره به ارزش (142184) افغانی .
* تطبیق برنامه آموزشی 3 روزه در بخش تولید و بازاریابی سمارٌق ، پروسس میوه جات و سبزیجات ، محاسبه و کتاب داری برای (60) تن اعضای گروپ های تولیدی زنانه در ولسوالی های نهرشاهی و دهدادی به ارزش ( 58160) افغانی
* تطبیق 4 جلسه مشترک تاجران و دهاقین میان (140) تن دهاقین تولید کننده پنبه و هنگ جهت تفاهم در موارد قابل بحث قرار دادی های زراعتی به ارزش (61480) افعانی در ولسوالی های شولگره ، خلم ، دولت آباد نهرشاهی برگزار گردیده است
* تطبیق 4 جلسه شناسایی نبات زراعتی دارای ارزش بالا و دهاقین برای (150) تن دهاقین تولید کننده پنبه ، شیر وهنگ جهت تطبیق قرارداد های زراعتی به ارزش (60272) افغانی در ولسوالی های شولگره ، بلخ ، خلم و دهدادی برگزار گردیده است .
* تطبیق برنامه آموزشی دوروزه برای (100) تن خانم های مالدار دربخش مدیریت گاوداری، رعایت حفظ الصحه شیردوشی،تغذیه نسل سالم ، نسل گیری، بازاریابی لبنیات، بعضی امراض گاوهای شیری وکنترول آن به ارزش(50700) افغانی درولسوالی دهدادی .
* تطبیق برنامه آموزشی یک روزه برای (350) تن مالدار (250 تن مرد و100 تن زن) تحت عنوان مدیریت علفچر به ارزش (74200) افغانی درولسوالی ها نهر شاهی، دهدادی، بلخ، شولگره وخلم .
* تطبیق برنامه آموزشی دو روزه برای (200) تن مالداردربخش تهیه یوریا ترتمنت (100تن مرد و100تن زن) به ارزش (119128 ) افغانی درولسوالی های دهدادی، بلخ، دولت آباد، خلم وشولگره.
* تطبیق برنامه آموزشی 4 روزه تحت عنوان مدیریت مرغداری برای (25) خانم مالدار به ارزش (29860) افغانی درولسوالی دهدادی.
* تطبیق برنامه آموزشی 6 روزه تحت عنوان مدیریت گاوداری برای (25) تن مالدار به ارزش (42100) افغانی درولسوالی بلخ.
* به تعداد (100) قرارداد میان 100 تن زنان تولید کنند شیر بااتحادیه بلخ لبنیات، (50) قراردادمیان 50 دهاقین هنگ،(150) قراردادمیان 150 دهاقین پنبه کار باشرکت جن وپرس به ارزش (108170) افغانی .

درمجموع برای ( 6482) تن به شمول (1755) تن خانم دربخش های مختلف به ارزش مجموعی (2177402) افغانی از طرف برنامه (SNapp2) درولسوالی ها آموزش داده شده است.

 بودجه این پروژه ها مبلغ **(307523499) افغانی ومبلغ ( 6.000.000 ) دالر** که توسط نهاد های بین المللی تمویل و از طریق وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری پرداخت میگردد .

 بودجه این پروژه ها بیشتر به منظور احیا وبازسازی کانال ها وشبکه های آبیاری زراعتی ، انکشاف باغداری و مالداری وبرنامه های ترویجی و حمایت از سکتور های زراعتی به مصرف میرسد .

**3-پروژه ها وفعالیت های سازمانها وموسسات ملی وبین المللی در سکتور زراعت :**

درسال مالی 1399 مطابق به سال 2020 به تعداد ( 30 ) پروژه وفعالیت های بزرگ به ارزش مجموعی هزینه مجموعی شان مبلغ (4.803.911) دالر امریکایی و مبلغ ( 40.504.376) افغانی توسط موسسات ونهاد های ملی وبین المللی ذیل در ولایت بلخ تطبیق گردیده است :

1. سازمان غذا وزراعت FAO 11- مرکز تعلیمی زنان افغان ( AWEC
2. سازمان غذایی جهان WFP 12 - موسسه همکار در احیاوبازسازیPRB
3. موسسه اکتید ACTED 13- انکشاف زراعت و کوپراتیف ها ( ACDI/VOCA )
4. موسسه پاملرنه CARE 14- موسه رفاه اجتماعی SWRO
5. موسسه کمک های هنگری HIA 15- مرکز توانمندسازی زنان ECW
6. کمتیه هالند DCA 16- فعالیت های موسسه بنیاد صلح : : ( ROP )
7. موسسه سویم / ایکام SWIM 17- موسسه قریه صلح PAVDO
8. موسسه خیریه بشری OHW 18- اکسفام نووب OXFAM NVIB
9. دست به دست HIHA 19- موسسه شلتر فار لایف SFL
10. موسسه مدرن زراعت ومالداری MAAO 20- موسسه ACDI/AVL )

این پروژه ها وفعالیت ها شامل ( ایجاد باغچه های خانگی ، ایجاد قطعات نمایشی گندم وسایبین ، حمایت از سکتور های خصوصی ، توزیع تخم های اصلاح شده بذری گندم وشالی، آگاهی دهی وتوزیع لوزام بهداشتی بخاطر جلوگیری از شیوع وانتشار ویروس کرونا، توزیع مرغ وایجاد فارم های کوچک مرغداری برای خانواده ها ، ایجاد انجمن های لبنیات و دها فعالیت دیگر برای دهاقین و مالداران صورت گرفته که فعالیتهای شان ازطریق ریاست های محترم اقتصاد و ریاست زراعت ثبت ، تنظیم ، همآهنگ گردیده است .

**گزارشات موسسات داخلی وخارجی همکار دربخش مختلف زراعتی،مالداری ومرغداری ومنابع طبیعی ازبابت سال 1399 مطابق 2020**

1- Gaalo- دزرغون افغانستان دکرنی او مالداری موسسه : پروژه را تحت عنوان ( تقویت مدیریت آبریزه ها ) آموزش دربخش مدیریت ابریزه های مشارکتی برای تعداد (600) تن دهقان بشمول (100) خانم درولسوالی های شولگره، کشنده وچمتال به مبلغ (1200888) افغانی آموزش داده شده است. تاریخ شروع پروژه 1نومبر2020 الی 28 فبروری 2020 که تمویل کننده آن موسسه سویم SWIM

2-Gaalo دزرغون افغانستان دکرنی او مالداری موسسه : پروژه را تحت عنوان ( آموزش دربخش مدیریت آب درمزراعه باروش آبیاری قطره ئی ) برای تعداد (300) تن دهقان بشمول (50) خانم درولسوالی های خلم، بلخ وشولگره به مبلغ (906599) افغانی آموزش داده شده است. تاریخ شروع پروژه 26 اکتوبر2020 الی 25دسمبر 2020 که تمویل کننده آن موسسه سویم SWIM

3-Gaalo دزرغون افغانستان دکرنی او مالداری موسسه : پروژه را تحت عنوان ( توزیع بز های شیری واریه آموزش های کوتاه مدت ) که از تاریخ 17/6/2020 شروع الی 14/12/2020 که توزیع (364) راس بز شیری و(8) راس بز نر معه مواد خوراکی شش ماهه آن برای (180) خانواده بی بضاعت درقریه جات فارابی وخواجه غولک ولسوالی های نهرشاهی وبلخ که از طرف سازمان بین اللملی مهاجرت IOM به ارزش (150524) دالر امریکائی تمویل گردیده است.

4- SWIM / ایکام : هموار کاری لیزری موازی (275) هکتار زمین درقریه جات محتلف ولسوالی خلم توسط شرکت ساختمانی افغان اکسس که از دفتر سویم قرارداد را اخذ نموده است.

5- AWEC مرکز تعلیمی زنان افغانستان : پروژه را تحت عنوان( تقویت خانم های متشبث )ازتاریخ 1/12/2019 الی 30/11/2021 بلند بردن توانمندی خانم ها برای پیدا کردن منبع عایدادتی، ظرفیت مدیریت، دانش بازاریابی وفروش محصولات لبنی از طریق توسعه تشبثات دردست داشته برای (100) خانم به مبلغ (62000) دالر در ولسوالی های دهدادی ونهرشاهی.

6- SWRO موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی : پروژه را تحت نام ( آموزش کشت سمارق برای خانم های مهاجر )برای (200) خانم های عودت کننده گان از تاریخ 18/3/2020 الی 03/6/2020 بمنظور رشد اقتصاد خانواده های مهاجر درکارته نورخدا ناحیه هشتم شهر مزار شریف به مبلغ(4712743) افغانی که از طرف دفتر GIZ تمویل گردیده است .

7-ECW موسسه توانمند سازی زنان : پروژه را تحت نام (پیوند زراعت ومدیریت منابع طبیعی به سمت بهبود مصونیت تغذی) دربخش تقویت امنیت غذایی ، تغذیه وایجاد یک محیط مساعد از طریق یک روش جامع ( ارتباط دادن زراعت، مدیریت منابع طبیعی وتغذیه ) تارزیخ شروع از اول دسمبر 2019 الی 31 دسمبر 2022 در 20 شورای انکشافی (10) شورا درولسوالی دهدادی و(10) شورا درولسوالی مارمل که به تعداد (15469) نفر مستفیدین به ارزش (1010656) یورو که ازطرف وزارت توسعه وهمکاری های اقتصادی کشور آلمان تمویل گردیده است.

8-DCA کمیته هالند : پروژه تحت عنوان ( جلوگیری از انتشار بیشتر کوید 19 وکاهش ناگوار آی بالای مصئونیت غذایی ) دربخش تامین معیشت برای (875) خانواده مالدارآسیب پذیر کوچی های مستقر، نیمه سیار وسیار درولسوالی های چمتال، خلم ونهرشاهی که شامل (100) کیلوگرام خوراکه ولوازم صحت حیوانی، آگاهی دهی ، تهیه موادضدعفونی کننده، آموزش برای تمامی مستفدین وتطبیق 135 لیتر ادویه ضد پرازیت های داخلی به حیوانات به ارزش (100000) دالر امریکائی تمویل کننده OCHA / FAO

9- DCA کمیته هالند : پروژه را تحت نام ( کمک های عاجل برای آسیب دیده گان از کوید 19 )از تاریخ 04/جون /2020 الی 31/دسمبر/ 2020 که توزیع پول نقدمبلغ(1232000) افغانی برای (320) فامیل مالداری به هرفامیل مبلغ(3850) افغانی درولسوالی نهرشاهی به کمک مالی FAO .

10-ACTEDموسسه اکتید : پروژه را تحت عنوان ( کمک های عاجل به دهاقین) ازتاریخ د01/09/2019 الی 30/06/2020 توزیع تخم بذری وکود کیمیاوی برای (4300) خانوار دهاقین درولسوالی های چمتال، خلم وشولگره به ارزش (500000) هزار دالرامریکائی که ازطر ف OCHA/ FAO تمویل گردیده است.

11-ACTED موسسه اکتید : پروژه را تحت عنوان ( انکشاف پایدار روستاها ) ازتاریخ اگست/2020 الی اگست/2021 دربخش های بازسازی زیربنای آبیاری ومدیریت آب، آموزش برای استفاده کننده گان آب، تهیه موادآموزشی، حمایت مالی برای کوپراتیف ها وگروپ دهاقین،ایجاد قطعات نمایشی، تقویت محصول پس ازبرداشت، حمایت کارمندان وترنری،تاسیس فارم های مرغداری نمونه ئی، وواکسیناسیون حیوانات وآموزش برای (1800) نفر به مبلغ (423782) دالر امریکائی.

12- SDO موسسه انکشاف سنایی : تحت نام (حاصل) ازتاریخ1/09/2019الی31/08/2022 دربخش توانمد سازی ومردان، انتخاب دهاقین پیش قدم، برگزاری برنامه های آموزشی برای دهاقین زعفران کار درقریه جات مختلف ولسوالی های نهرشاهی، دهدادی، بلخ وخلم برای (950) تن به شمول (285) خانم به مبلغ (447074) دالر امریکایی که (30) فیصد کارآن پیشرفته است.

13- OHW موسسه خیریه بشری : پروژه را تحت عنوان ( تقویت زراعت ومعیشت پایدار برای بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی) از تاریخ 1/1/2020 الی 31/دسمبر 2020 دربخش تدویرورکشاپ های آموزشی دربخش های مختلف برای (582) تن به شمول(107) تن خانم ،توزیع (1050) کیلو کود یوریا،(1050) کیلوکودسیاه و(74) کیلوتخم پخته برای(42)تن،توزیع (960) عددصابون دیتول و(480) عددماسک برای((480) تن بشمول(240) خانم به مبلغ مجموعی (6306269) افغانی درقریه جات مختلف ولسوالی های کلدار ودولت آباد.

14- PRB موسسه همکار در احیا وبازسازی : دو پروژه را تحت عناوین ( پیوند دادن زراعت و مدیریت منابع طبیعی در جهت مصئونیت تغذی و نولید کشمیره زنجیره یی )تاریخ شروع 1/1/2020 الی 31/12/2020 دربخش های مختلف چون منابع طبیعی ،آموزش دربخش مالداری ، مکتب مزرعه دهقان ،آموزش برای خانم ها درموردحفظ الصحه، تغذیه مناسب، مرغداری ، باغچه های خانگی، ایجاد گرین هاوس ها،احیای کانال بطول 5 کیلومتر که ساحه(300) هکتارراتحت پوشش دارد درقریه جات مختلف ولسوالی های دهدادی، مارمل،خلم وچهارکنت برای (13438) تن بشمول (1024) تن خانم به مبلغ(1169296 ) دالر آن به مصرف رسیده است.

15- PVADO قریه صلح برای پیشرفت : پروژه را تحت عنوان ( تامین غذایی ) از تاریخ اول/ اکتوبر/2019 الی اول/اکتوبر/2021 آموزش وتوزیع وسایل آن دربخش های ایجاد باغچه های خانگی درمورد سو تغذیه، پایین آوردن کمخونی و معرفی سیستم میکانیزه کشت سبزیجات زردک،پالک،پیاز،سویابین،توت زمینی وزعفران برای (360) تن بشمول (240) تن خانم درولسوالی چمتال وشهر مزار شریف به مبلغ(89063 ) دالر تمویل کننده NILL-VOP.

16- MAAO موسسه مالداری و زراعتی مدرن: پروژه تحت عنوان ( کاهش فقر وایجاد مصئونیت غذایی ) از تاریخ 01/جولای /2020 الی 31/دسمبر/2020 دربخش های آبیاری (27000) اصله نهال، پاک کاری وکندنکاری،(1500) عدد تراس ،بیل چپه کردن (24) جریب زمین قوریه ونهال شانی آن،ایجاد(97) قطعه باغچه های خانگی، توزیع موادهیدروپنیک وهموارکار،جوی کشی،پاک کاری،ترمیم کاری درباغ جهان نما به تعداد(858) تن به شمول(265) خانم درولسوالی های خلم، دهدادی، چهارکنت، نهرشاهی و شورتپه به مبلغ(11.356.697 ) افغانی کاردرمقابل غذا ازطرف WFP تمویل گردیده است.

17- Shelter For Life : پروژه را تحت عنوان ( تقویت سیستم غذایی سویا،مصونیت تغذیه غذایی وترویج کشت سایبن ) از تاریخ 1/08/2020 الی 31/10/2020 در ولسوالی های ( شورتپه، چمتال، دهدادی، دولت آباد، بلخ، نهرشاهی، شولگره و کلدار) برای(406) تن دهقان به مقدار (257.952) تن تخم سایبین،(341.376) تن کود سیاه و (84.544) تن کود یوریا به مبلغ(4.684.656 ) افغانی به حمایت مالی WFP.

18-HIA کمک های هنگری : پروژه رارارتات تحت نام ( ایجاد باغچه های خانگی )ازتاریخ اول/ جولای/ 2020 الی 31/ دسمبر/ 2020 در بخش آموزش برای(176) خانم دربخش های ایجاد باغچه های خانگی، آماده ساختن زمین، توزیع تخم سبزیجات همرا با کمپوست درقریه کمپ سخی وناحیه 12و5 بملع( 630000) افغانی به کمک مالی WFP. در ولسوالی نهرشاهی وحومه شهر مزارشریف

19-HIA کمک های هنگری : پروژه تحت نام (ایجاد دارای عامه )زمینه کار برای (272) نفر درساحه اوچ تپه برای بذرتخم هنگ درفارم اوچ تپه به مدت سه ماه به مبلغ (8976000) افغانی به کمک مالی WFP. ولسوالی دهدادی

20-CARE موسسه بین المللی پاملرنه : پروژه راتحت نام (چراغ ) ازتاریخ 1/8/2018 الی 31/07 2020 دربخش رشد معیشت برای به حاشیه کشانیده شده گان برای بی جا شده گان ومردم آسیب پذیر دربخش های احداث (10) باب گلخانه، توزیع (47) راس گاوشیری همراه گوشاله نوزاد، توزیع(3920) قطعه مرغ تخمی چهارماه، توزیع (15) عراده کراچی چهارتیره برای فروش سبزیجات ومیوه جات،توزیع زراعتی برای مستفیدین گلخانه ها وباغچه های خانگی درمجموع به مبلغ (415372) دالر رای (299) نفر مرد وزن درولسوالی های نهرشاهی ودهدادی .

21- موسسه همکاری های جهانی GP: پروژه راتحت نام ( تحقیقات زراعتی ) ازتاریخ 10/01/2020 الی 31/12/2020 دربخش های آموزش زراعتی درمورد سیستم های کشت زراعتی، تناوب زراعتی، گیاهان هرزه وکنترول آن، استفاده درست از آفتکش ها، جوانه زنی تخم وفرسایش خاک وکمپوست سازی برای (24) نفر به مبلغ (51135) دالر امریکایی در مرکز شهر ناحیه ششم .

22- IACD انستیوت فرهنکی وانکشافی آسیا: پروژه را تحت نام( مزرعه طبیعی) که ازسال 2018 الی 2020 دربخش رشد اقتصادی زراعتی ازطریق مرغداری برای (1500) خانم به مبلغ (26613) دالر امریکائی درولسوالی نهرشاهی.

23-HIH موسسه دست بدست افغانستان: پروژه راتحت نام(کاهش فقر ازطریق کارآفرینی وتوانمدسازی زنان)ازتاریخ 01/01/2019 الی 31/12/2020 برای تعداد(532) تن خانم درخش های زنبورداری، آموزش زنبورداری، پرورش بز ومرغداری به مبلغ (175000) دالر درولسوالی های شولگره، نهرشاهی وخلم .

24- ROP/AMP دفتر بنیاد صلح پروژه تحت عنوان بازار یابی زراعتی : در بخش های همکاری با 10 شرکتهای صادراتی محصولات زراعتی ، فراهم آوری تسهیلات برای 4 شرکت تولیدی وپراسس کننده درنمایشگاه های حضوری شهرهای دبی و استانبول ، و 4 شرکت تولیدی پراسس کننده در نمایشگاه غیر حضوری آنلاین ، فراهم آوری تسهیلات ونظارت از صادرات مقدار 4100 متریک تن میوه جات خشک به خارج از کشور از طریق 10 شرکت ، جمع آوری نرخ محصولات پروسس ناشده و نرخ بازار ، تدویر برنامه های آموزش آنلاین برای برای شرکت های صادراتی و فابریکات تولیدی وپراسس کننده محصولات زراعتی همچنان کارمندان وکارگران فابریکات در مورد نکات بهداشتی کوید 19 ، احداث باغدات تجارتی میوه جات در ولسوالی های دولت آباد ف شولگره ومارمل و ایجاد باغ های تجارتی ومدرن میوه در موازی 40 هکتار در ولسوالی های مارمل ، شولگره و دولت آباد